ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego

na: „Projekt i wdrożenie platformy B2B oraz dostawy sprzętu”

Wzór Formularza Ofertowego

Miejscowość, data

 Pieczęć firmowa Wykonawcy

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WIDGET Sp. Z O. O.**

**ul. Marynarska 14 lok. 315**

**02-674 Warszawa**

 **NIP: 521-35-96-692, REGON: 142813842**

 **OFERTA**

– **DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 09 grudnia 2013r. w sprawie:**

**„Projektu i wdrożenia platformy B2B, oraz dostawy sprzętu”**

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

 W nawiązaniu do zapytania ofertowego na: „Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pn**.: Innowacyjna współpraca w ramach platformy ITM (IT Management)** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Umowa o dofinansowanie o numerze: UDA-POIG.08.02.00-14-090/13-00, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za łączną cenę netto[[1]](#footnote-1) :

 złotych),\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

która będzie powiększona o należy podatek VAT w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł) (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych), co daje łączną kwotę brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_złotych)

1. Cenę za poszczególne działania przedstawia tabela poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Okres realizacji** *<dd/mm/rr - dd/mm/rr>* | **Wyszczególnienie działań w ramach etapu**  | **Koszty netto w PLN** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **ETAP I**  |  |
| 1 | 01.11.2013-31.12.2013 | Zakup serwera 1szt. |   |
| 2 | Zakup serwera zapasowego oraz kopii zapasowych |   |
| 3 | Zakup systemów operacyjnych wraz z systemem sql serwera |   |
| 4 | Visual studio SDK |   |
| 5 | Wykonanie infrastruktury sieci 24 punkty dostępowe |   |
| 6 | Zakup szafy rakowej do serwera |   |
| 7 | System podtrzymania bateryjnego UPS |   |
|  **ETAP II**  |  |
| 1 | 01.01.2014-28.02.2014 | Instalacja systemów operacyjnych, przygotowanie środowiska pracy oraz stanowisk pracy |   |
| 2 | Opracowanie modelu logicznego systemu serwisowego B2B |   |
| 3 | Wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu |   |
|  **ETAP III** |  |
| 1 | 01.03.2014-30.04.2014 | Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem systemowym 3szt. |   |
| 2 | Router dostępowy |   |
| 3 | Switch 24 porty |   |
| 4 | Analiza przedwdrożeniowa dla projektowanego elementu systemu serwisowego modułu centralnego |   |
| 5 | Moduł centralny - licencja |   |
| 6 | Prace programistyczno-wdrożeniowe w zakresie modułu centralnego |   |
| 7 | Testy funkcjonalności - Moduł centralny |   |
| 8 | Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie wersji produkcyjnej Modułu centralnego |   |
|  **ETAP IV** |  |
| 1 | 01.05.2014-30.06.2014 | Analiza przedwdrożeniowa dla projektowanego elementu systemu interfejsu Webowego |   |
| 2 | System interfejsu webowego - licencja  |   |
| 3 | Prace programistyczno-wdrożeniowe w zakresie - system interfejsu webowego |   |
| 4 | Testy funkcjonalności - system interfejsu webowego |   |
| 5 | Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie wersji produkcyjnej modułu interfejsu webowego |   |
|  **ETAP V** |  |
| 1 | 01.07.2014-31.08.2014 | Analiza przedwdrożeniowa dla projektowanego elementu systemu zgłoszeń serwisowych |   |
| 2 | Moduł zgłoszeń serwisowych - licencja  |   |
| 3 | Prace programistyczno-wdrożeniowe w zakresie - moduł zgłoszeń serwisowych |   |
| 4 | Testy funkcjonalności - modułu zgłoszeń serwisowych |   |
| 5 | Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie wersji produkcyjnej modułu zgłoszeń serwisowych |   |
|  **ETAP VI** |  |
| 1 | 01.09.2014-31.10.2014 | Analiza przedwdrożeniowa dla projektowanego elementu systemu B2B - Moduł zarządzający |   |
| 2 | Moduł zarządzający - licencja  |   |
| 3 | Prace programistyczno-wdrożeniowe w zakresie -Moduł zarządzający |   |
| 4 | Testy funkcjonalności - Moduł zarządzający |   |
| 5 | Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie wersji produkcyjnej modułu zarządzającego |   |
|  **ETAP VII** |  |
| 1 | 01.11.2014-28.02.2015 | Analiza przedwdrożeniowa dla projektowanego elementu systemu B2B - Moduł rozliczeniowy |   |
| 2 | Moduł rozliczeniowy - licencja  |   |
| 3 | Prace programistyczno-wdrożeniowe w zakresie - moduł rozliczeniowy |   |
| 4 | Testy funkcjonalności - Moduł rozliczeniowy |   |
| 5 | Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie wersji produkcyjnej Modułu rozliczeniowego |   |
| 6 | Raport powykonawczy wdrożonego systemu serwisowego |   |
| 7 | Prace programistyczno - wdrożeniowe - uruchomienie wymiany danych w standardzie EDI  |   |
| 8 | Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie aplikacji serwisowej |   |

1. Oferujemy okres gwarancji na dostarczoną platformę wymiany danych B2B, system operacyjny serwera i instalacje po odebraniu systemu B2B bezusterkowym protokołem odbiorczym: 24 miesiące / 36 miesięcy / 48 miesięcy / 60 miesięcy[[2]](#footnote-2)
2. Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszt licencji, dostawy, instalacji systemu, podatki i inne opłaty publicznoprawne, rabaty i upusty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Oświadczamy, iż oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 Zapytaniu Ofertowego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wszystkimi jego załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
6. Oświadczamy, iż zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie \_\_\_\_\_\_\_ dni/miesięcy[[3]](#footnote-3).
8. W przypadku przyznania nam realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, iż posiadamy nr NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
10. Korespondencję należy kierować na adres:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

na nr telefonu/faksu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

na adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

1. Podać dokładnością do dwóch miejsc po przecinku [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)